|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R2D2 - : 2015 - 08 – 03 일정표 | | |
| TIME SCHEDULE | TO DO LIST | TASK |
| AM08:30~PM10:00 | 세훈,기호,치윤:클래스다이어그램 정리작업. | 각자 작업한 시퀀스에 필요한 DAO를 통합하는 적업을 팀원 이치윤,권기호와 시작한다. |
| 상우 : 시퀀스 마무리작업.  ( 오늘의 추천레시피목록을 조회하다) |
| 정윤: 시퀀스마무리작업  ( 등록된 팔로우들의 이벤트를 제공하다) |
| AM10:00~11:30 | 상우: 구현  (상황별 추천레시피목록을 조회하다) | 작업하던 클래스다이어그램 정리작업을 마무리한다. |
| 치윤: 구현  - 레시피를 작성하다 |
| 기호: 구현  - 회원가입하다 |
| 세훈: 클래스다이어그램 정리작업. |
| 정윤: 구현  (등록된 팔로우들의 이벤트를 제공하다) |
| PM11:30~1:00 | 상우 : 구현  (기분별 추천레시피목록을 조회하다) | 나도요리사레시피목록을 조회하다 유즈케이스를 작성한 시퀀스를 보고 코드로 구현한다. |
| 세훈: 구현  (나도요리사레시피목록을 조회하다) |
| 치윤: 구현  - 레시피를 작성하다 |
| 기호:구현  (로그인하다) |
| 정윤: 구현  (등록된 팔로우들의 이벤트를 제공하다) |
| 점심시간 PM1:00~2:00 | | |
| PM2:00~3:30 | 상우 :구현  제철/날씨별 레시피목록을 조회하다 | Flook레시피목록을 조회하다 유즈케이스를 작성한 시퀀스를 보고 코드로 구현한다 |
| 세훈 : 구현  Flook레시피목록을 조회하다 |
| 치윤 : 레시피를 수정하다 |
| 기호 : 레시피를 삭제하다 |
| 정윤 : 구현  (동영상하이라이트를 조회하다) |
| PM3:30~5:00 | 상우 :  프로필을 조회하다 | 팔로우목록을 조회하다 유즈케이스를 작성한 시퀀스를 보고 코드로 구현한다. |
| 세훈:  팔로우목록을 조회하다 |
| 치윤:  레시피를 상세조회하다 |
| 기호 : 구현  스크랩을 추가하다 |
| 정윤 : 구현  (동영상하이라이트를 조회하다) |
| PM5:00~6:00 | 상우 :  프로필을 조회하다 | 팔로잉목록을 조회하다 유즈케이스를 작성한 시퀀스를 보고 코드로 구현한다. |
| 세훈:  팔로잉목록을조회하다 |
| 치윤:  레시피를 상세조회하다 |
| 기호 : 구현  스크랩목록을 조회하다 |
| 정윤 : 구현  (동영상하이라이트를 조회하다) |
| 저녁시간 PM6:00~7:00 | | |
| PM7:00~8:00 | 상우 : 구현  오늘의 추천레시피목록을 조회하다 | 내가 작성한 레시피목록을 조회하다 유즈케이스를 작성한 시퀀스를 보고 코드로 구현한다. |
| 세훈: 구현  내가작성한레시피목록을조회하다 |
| 치윤:  레시피를 상세조회하다 |
| 기호 : 구현  스크랩을 삭제하다 |
| 정윤 : 구현  (뉴스피드를 조회하다) |
| PM8:00~9:00 | 상우 : 구현  오늘의 추천레시피목록을 조회하다 | 내가 작성한 레시피목록을 조회하다에서 레시피를 삭제하다,레시피를 수정하다 연동작업을 한다. |
| 세훈 :  내가 작성한 레시피목록을 조회하다에서  레시피삭제,수정연동작업. |
| 치윤:  레시피를 상세조회하다 |
| PM9:00~10:00 | 통합 및 일정표작업(업로드) | |

R2D2조 팀원 : 박세훈