|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|  |  |  | 7/8아이디어 선정 | 7/9 벤치마킹 | 7/10 벤치마킹 | 7/11 벤치마킹,  요구사항 정의서  작성  프로젝트 제안서 작성 |
| 7/12키추출 | 7/13유즈케이스 다이어그램 및 명세서 작성 | 7/14유즈케이스 명세서 | 7/15키추출 | 7/16분석단계클래스다이어그램 | 7/17db스키마구조설계 쿼리문작성 | 7/18db구현 |
| 7/19설계단계 클래스 그램 | 7/20설계단계 클래스그램 | 7/21설계클래스다이어그램 | 7/22시퀀스다이어그램 | 7/23시퀀스다이어그램 | 7/24시퀀스다이어그램 | 7/25구현 |
| 7/26구현 | 7/27 구현 | 7/28 구현 | 7/29 구현 | 7/30 구현 | 7/31 구현 | 8/1 구현 |
| 8/2 구현 | 8/3 구현 | 8/4 구현 | 8/5 구현 | 8/6발표준비 | 8/7발표준비 |  |

|  |
| --- |
| 전상우 조 |